ПРОТОКОЛ

совещания Совета по морской деятельности Краснодарского края

27 сентябри 2010 г.	г. Ейск

Присутствовали: список участников прилагается Повестка дня:

1.«0 проблемах функционирования и перспективного развития Ейского транспортного узла»

Выступили: д.Х.Хатуов, В.И.Ревунков, САХречкин, д.Н.Ионин, А.А.Панычев, В.П.Юринов, В.И.Соболев, С.С.Култышев, Г.Н.Пузанова, М.Э.Нечитайло, д.В.Щур, д.В.Прокопов, А.С.Фантанецкий, д.Е.Пугачев, В.П.Корниенко.

В январе текущего года в Ейске состоялось совещание, на котором были обозначены ключевые проблемы, негативно влияющие на перспективное развитие Ейского транспортного узла, и поставлена задача - принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить снижения объемов услуг в морском порту Ейск, а также активизировать работу по привлечению новых грузопотоков.

Сегодня мы видим, что поставленная задача и принятые стивидорными компаниями обязательства в основном не выполняются. При объемах перевалки грузов в целом по портам края на уровне прошлого года, по порту Ейск мы видим снижение грузооборота за 8 месяцев на 5 процентов.

Снижение объемов перевалки грузов допустили практически все стивидорные компании порта за исключением ОАО «Ейский морской порт», грузооборот которого увеличился почти на 8 процентов.

Запрет на экспорт зерна, а около 60 процентов грузов, обрабатываемых в порту Ейск, приходится на зерновые грузы, неизбежно вызовет дальнейшее снижение грузооборота порта. Вместе с тем порты Украины ежегодно переваливают более 30 млн. тонн экспортируемых Россией грузов.

В связи с этим хозяйствующим субъектам порта необходимо активизировать работу менеджмента по привлечению альтернативных грузопотоков, а все участники транспортного процесса должны принять все меры по повышению качества услуг, сокращению времени грузовых операций и созданию благоприятных условий для российских грузоотправителей, способствующих переориентированию российского грузопотока, следующего в настоящее время через порты Украины.

Участники совещания отметили неудовлетворительное выполнение обязательств ОАО «Ейский портовый элеватор» по переключению потока зерновых грузов на железнодорожный транспорт.

Не выполнено поручение о повторном рассмотрении на заседании экспертного межведомственного совета при администрации Краснодарского края проекта реконструкции ОАО «Ейский портовый элеватор».

Требует решения вопрос реконструкции железнодорожной станции Ейск, пропускная способность которой уже в настоящее время не соответствует пропускной способности портовых перегрузочных мощностей.

Администрацией муниципального образования Ейский район не выполняются согласованные сроки строительства автомобильного терминала.

В настоящее время ОАО «Ейский морской порт», завершает реализацию проекта реконструкции существующего наливного комплекса, под перевалку темных нефтепродуктов, что позволит создать дополнительные рабочие места, а также увеличить грузооборот порта на 1 млн. тонн в год и на 15-20 процентов налоговые платежи в бюджеты всех уровней. Участники совещания отметили, что данный проект заслуживает поддержки на всех уровнях при условии обеспечения экологической безопасности на самом высоком уровне.

Необходимо активизировать работу по восстановлению морских пассажирских перевозок, в том числе на линии Ейск-Мариуполь (Украина).

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению информацию и.о. директора Ейского филиала ФГУП «Росморпорт» о перспективах развития порта Ейск.

- Руководителям стивидорных компаний порта Ейск в срок до 01.11.2010 представить в департамент по транспорту и связи Краснодарского края и «СКЖД» филиал ОАО «РЖД» прогноз объемов перевалки грузов до 2013 года с разбивкой по годам, основной номенклатуре, с указанием объемов перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом.

- На основании прогнозов стивидорных компаний «СКЖД» филиалу ОАО «РЖД» (Токаев) до 20.11.2010 представить предложения по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта Ейского транспортного узла и увеличению пропускной и перерабатывающей способности станции Ейск.

- Рекомендовать капитану морского порта Ейск (Гречкин) совместно с государственными контрольными органами, осуществляющими деятельность в пункте пропуска через государственную границу РФ, в срок до 01.11.2010 провести ревизию существующих технологических схем работы пункта пропуска и принять меры по сокращению простоев судов, связанных с ожиданием прибытия комиссии.

- Рекомендовать Ейскому филиалу ФГУП «Росморпорт» (Ревунков):

5.1.	до 20.10.2010 представить в департамент по транспорту и связи
Краснодарского края обоснование необходимости реконструкции пункта
пропуска через государственную границу в морском порту Ейск, связанной с
изменением его классификации на «грузопассажирский», определить сумму
затрат на реконструкцию и предложить источники финансирования;

5.2.	принять меры по завершению разработки и утверждению
генеральной схемы развития морского порта Ейск, предусмотрев место
размещения причала для базирования катеров пограничной службы ФСБ
России;

5.3.	Представить в админисфацию Краснодарского края информацию о
фактах загрязнении акватории Азовского моря с судов.

- Одобрить проведение реконструкции комплекса по перевалке наливных грузов в порту Ейск под перевалку темных нефтепродуктов. ОАО «Ейский морской порт» (Панычев) принять меры по завершению реконструкции и вводу в эксплуатацию комплекса во 2 квартале 2011 года.

- Администрации муниципального образования Ейский район (Нечитайло):

- до 05.10.2010 обеспечить начало строительства загородного автомобильного логистического терминала и диспетчерского центра, способного осуществлять оперативное регулирование движением грузового автотранспорта по городу Ейск;

- принять меры по восстановлению дорожного покрытия улиц, прилегающих к морскому порту;

- оказать содействие в реализации проектов реконструкции объектов ОАО «Ейский портовый элеватор» (Омаров) и существующего наливного комплекса ОАО «Ейский морской порт» (Панычев) под перевалку темных нефтепродуктов.

- принять меры по сохранению рабочих мест в транспортной отрасли, не допустить снижения среднемесячной заработной платы по району, обеспечить трудоустройство временно высвобожденных работников, в связи с сокращением объемов перевозок зерновых грузов;

7.5.	принять меры по переселению жителей из общежития,
расположенного в санитарно-защитной зоне морского порта.

- ОАО «Ейский морской порт (Панычев) принять долевое участие в компенсации затрат на переселение проживающих в общежитии.

- Стивидорным компаниям порта Ейск и экспортерам зерновых грузов, осуществляющих доставку зерна в порт Ейск автомобильным транспортом, принять участие в финансировании ремонта дорожного покрытия улиц, прилегающих к морскому порту и реализации социальных программ Ейского района.

- Департаменту по транспорту и связи Краснодарского края (Пугачев) до 10.10.2010 провести совещание с представителями муниципального образования Ейский район, исполнительных органов власти Краснодарского края, государственных контролирующих органов по вопросу реконструкции Ейского портового элеватора.

- Департаменту инвестиций и проектного сопровождения (Бессонова) совместно с департаментом по транспорту и связи Краснодарского края (Пугачев) и ОАО «Ейский портовый элеватор» (Омаров) в срок до 30.10.2010 обеспечить рассмотрение на заседании экспертного межведомственного совета при администрации Краснодарского края проекта реконструкции портового элеватора. //

Председатель Секретарь